浙江省庆元抽水蓄能电站筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）砂拌场自检技术服务采购

询

比

采

购

文

件

采   购  单  位：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司

2024 年 6 月 27日

目   录

第一章 采购概况	1

第二章 供应商须知	3

第三章 评   审	6

第四章 合同主要条款及格式	8

第五章 采购清单	20

第六章 响应文件格式	21

# 第一章 采购概况

浙江钱塘江水利建筑工程有限公司就 浙江省庆元抽水蓄能电站筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）工程砂拌场自检技术服务进行采购，欢迎国内合格的意向单位按采购文件要求递交响应文件。

- 采购编号：QSJGC-2023-08-11-02

2. 项目概况与采购范围

2.1项目地址：浙江省丽水市庆元县

2.2服务期：合同签订之日起至 2029 年 9 月 27 日止（具体结束日期以建设单位批准的砂拌场拆除时间为准）。

2.3采购范围：本次采购范围为上、下水库及临时砂拌场自检技术服务，包括但不限于人员（不少于5人，其中试验室主任1名）、办公设备、设备标定、试验室操作台。现场土建集装箱、实验设备由采购人提供。

2.4质量要求： 合格 。

2.5采购控制价：4125000元（含税率6%增值税专用发票），实际混凝土方量为75万m3（含）以下，单价限价5.5元/m3。若实际混凝土方量超过75万m3，超过部分方量单价限价5.0元/m3。

- 3. 采购方式和评审方法

3.1采购方式：询比采购；

3.2评审方法：经评审的最低价法。

- 4. 响应单位参与资格条件

4.1要求响应人具备以下资格条件：

4.1.1境内独立法人，具有有效的营业执照，同时具有水利工程或电力工程质量检测资质（岩土工程类、混凝土工程类）乙级及以上等级；

4.1.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒（失信被执行人和重大税收违法案件当事人）、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目响应。

4.3本项目 不接受 联合体响应。

- 5. 采购文件的获取

5.1获取方式: 请意向单位于2024年6月28日至2024年7月2日，在浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（http://www.qtjsj.com/）首页中下载该项目电子采购文件。

5.2响应文件递交的截止时间为2024年 7月3日 09 时30分。

5.3线下递交：采用纸质响应文件，递交地点：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司会议室（浙江省杭州市上城区婺江路217号近江时代大厦B座1403、B1405、B1406室）。（联系人： 刘先生 收，电话： 0571-86434997  ）。

- 6. 响应保证金

响应保证金递交方式：银行转帐，须在银行汇款回单备注栏中注明采购编号及项目名称（简写），以便登记、查询。

响应保证金的金额：伍万元。竞标人须在响应文件递交截止时间前一次性足额将响应保证金缴存至专用账户。

帐户名：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司杭州崇贤支行

银行帐号：19050501040013845

- 7. 联系方式

采 购 人：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司

联 系 人：刘先生  电话：0571-86434997

监 督 人：伍女士  电话：0571-86433711

地    址：浙江省杭州市上城区婺江路217号近江时代大厦B座1403、B1405、B1406室

- 第二章 供应商须知

- 1.总则

1.1采购人：本项目采购人包括采购单位及采购组织单位，由 采购单位 与成交单位签订合同。

1.2项目概况：详见第一章《采购概况》。

1.3权利和义务：详见第四章。

1.4费用承担：供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.5保密：参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的技术与商务等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6语言文字：除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.7踏勘现场：不组织。

- 2.采购文件

2.1采购文件的组成

本采购文件由采购概况、供应商须知、评审办法、合同主要条款及格式、服务内容和要求、响应文件格式组成。

2.2采购文件澄清与修改

2.2.1供应商对采购文件有疑问的，在 2024 年 7 月 1日 16时前可电话联系要求澄清或说明。

- 3.响应文件

3.1响应文件的组成

（1）法定代表人身份证明（格式2）、授权委托书（格式3）；供应商基本情况表（格式4），营业执照；

（2）承诺函（格式5）；

（3）报价表（格式6）；

3.2 响应文件的要求

3.2.1响应内容

（1）服务内容和要求：详见第五章；

（2）权利义务：详见第四章；

（3）响应文件应包含报价表等内容。

3.2.3其它要求

（1）响应文件区分正副本。

（2）响应文件应使用不褪色的材料书写或打印，必须按规定加盖供应商法人单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字。

（3）全套响应文件应无涂改和行间插字。如有修改，所修改处应由法定代表人或授权代表人签字予以确认。

（4）响应文件份数：纸质3份。壹份正本及贰份副本。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致，以正本文件为准。

（5）装订要求：装订成册，并逐页编码。

3.3响应文件有效期：30天，在响应文件递交截止时间后起算。

3.4响应保证金：在响应文件递交的截止时间前，响应人应按第一章内容规定的金额、形式递交响应保证金。响应人不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。评审结束，采购人将原额退还非成交候选人响应保证金。采购合同签订后原额退还成交候选人响应保证金。采购失败原额退还已递交的响应保证金。

- 4.递交响应文件

4.1响应文件密封和标记

响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章；如用快递投递，请在快递盒外明显标识项目名称。

4.2响应文件的递交：详见第一章《采购概况》。

4.3响应文件的修改与撤回：

4.3.1响应文件递交截止时间前供应商可对其响应文件进行修改及撤回；

4.3.2开启响应文件后至响应文件有效期期满前供应商不得修改及撤销其响应文件；

4.3.3响应文件不退还。

- 5.组织评审

5.1评审小组组建：由采购组织单位负责组建评审小组，人数为3人及以上单数。

5.2评审原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

5.4候选成交供应商数量： 1 个。

5.5采购单位自行组织评审活动，确定成交供应商。

- 6.成交供应商确定

6.1根据评审小组推荐成交供应商，若成交供应商放弃签约、或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购单位将视情况更换成交供应商或重新采购。

6.2在确定候选成交供应商后，采购单位在浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（http://www.qtjsj.com/）网站首页进行成交候选人公示。

- 7.签订合同

7.1采购单位和供应商应当自通知发出之日起30天内，订立书面合同。

7.2发出通知后，采购单位和供应商无正当理由拒签合同的，给对方造成损失的，视责任应当赔偿损失。

- 第三章 评   审

- 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 与营业执照一致 |
|  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章，委托代理人的有效的委托授权书。 |
|  |  | 只能有一个有效报价 |
| 2 | 资格性评审标准 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 满足第一章相关资格条件 |
| 3 | 响应性评审标准 | 符合第二章“供应商须知”第3项规定 |
|  |  | 符合第五章“采购清单”规定 |
| 4 | 评审方法 | 经评审的最低价法 |

- 1.评审方法

本次评审采用最低价法。评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，根据本章规定程序，按照报价由低到高顺序推荐中标候选人，但响应报价低于其成本的除外。

- 2.初步评审标准

2.1形式评审标准：见评审办法前附表。

2.2资格性评审标准：见评审办法前附表。

2.3响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 3.详细评审标准

3.1响应文件评审标准：以供应商递交的响应文件为评审依据。

3.2递交响应文件的单位不足三家时，重新组织采购活动。

- 4.评审程序

4.1响应文件初步评审：如评审小组发现响应文件存在不符合初步评审标准内容之一的，可判定该响应文件符合性评审不通过予以否决。

4.2评审小组审查时，可以书面要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约等内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.3响应文件的报价评审

4.3.1由评审小组对响应文件的报价进行评审。评审小组应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

4.3.2报价评审应以报价口径范围一致的响应报价为依据。评审价格以供应商含税报价为准，如采购文件允许多种税率，且出现供应商税率不一致时，则以未含税价为准。

4.3.3总报价高于采购控制价的应予以否决。

4.3.4错误的修正

4.3.4.1评审小组将对有效响应文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，除非评审小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的总价为准，并修正单价；

（3）响应报价为各分项报价金额之和，响应报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正响应报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

4.3.4.2其余修正错误按照就低不就高的原则进行，算术修正需经响应人签字确认，调整后的响应报价对响应人起约束作用。如果响应人不接受修正后的报价，则其响应将被拒绝，并不影响其余评审工作。

4.4对供应商进行排名，推荐成交供应商候选人。

4.4.1评审小组根据报价按由低到高进行排名，报价低者优先中标；报价相同时，由评审小组通过抽签（或记名投票表决）方式排名。

- 5.评审结果

评审小组根据评审结果推荐成交供应商1个候选人。

- 6.完成评审报告

7.1评审小组应当向采购人提交书面评审报告，评审报告由评审小组全体成员签字。

7.2评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数原则，对评审报告有异议的评审小组成员，应在报告上签署不同意见并说明理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。（本页以下空白）

# 第四章 合同主要条款及格式

合同编号：

技术服务合同

项  目  名  称： 浙江省庆元抽水蓄能电站筹建期工程设计-采购-

施工总承包（EPC）砂拌场自检技术服务采购

委托方（甲方）： 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司庆元分公司

受托方（乙方）：

签  订  时  间：           2024年    月    日

签  订  地  点：             浙江省杭州市

中华人民共和国科学技术部印制

填写说明：

- 本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

- 本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

- 签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

- 本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

- 当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

委托方（甲方）： 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司庆元分公司

住　  所  　地：

法定代表人/委托代理人：

项目联系人：

联 系 方 式：

通 讯 地 址：

邮      编：

电　  　话：                传　  　真：

电 子 信 箱：

受托方（乙方）：

住　所　地：

法定代表人/委托代理人：

项目联系人：

联 系 方 式：

通 讯 地 址：

邮      编：

电　  　话：                      传　  　真：

电 子 信 箱：

本合同甲方委托乙方就 浙江省庆元抽水蓄能电站筹建期工程设计-采购-施工总承包（EPC）砂拌场自检技术服务采购 项目进行检测技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1.技术服务的目标： 乙方及时向甲方提供与本工程有关的检测报告

2.技术服务的内容： 现场加工的砂、石骨料取样、质量检测、质量控制；混凝土配合比调整分析、试块制作、试块养护、抗压强度试验、室内试验、砂拌质量统计分析、提供相应报告等工作

3.技术服务的方式： 现场服务

- 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1.技术服务地点： 浙江省丽水市庆元县五大堡乡

2.技术服务期限：合同签订之日起至 2029 年 9 月 27 日止（具体结束日期以建设单位批准的砂拌场拆除时间为准）

3.技术服务进度： 按砂拌场生产进度任务要求为准

4.技术服务质量要求： 检测严格依据相关规程规范进行，数据准确，并按照甲方要求时间交付报告

- 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

１.提供技术资料：

（1） 甲方根据设计指标及时提供给乙方

２.提供工作条件：

（1） 甲方向乙方提供现场试验检测所需的场地、供电、供水、实验设备、配合等；

（2）乙方负责检测人员工资（含加班及食宿）、办公用品、税金等一切费用配置，满足现场实际需要；

3.双方职责：

3.1甲方职责

（1） 提供现场试验检测所需的场地、员工住宿2间板房、供电、供水、实验设备、配合等，承担相关费用；

（2） 提供工程相关技术资料，根据生产实际情况及时通知乙方试验检测；

（3） 按本合同及时向乙方支付进度款。

3.2乙方职责

（1） 负责检测仪器的安装、验收、检定工作；

（2） 严格按规程规范进行试验检测工作，并与工程进度同步及时提交试验成果资料；

（3） 协助甲方做好项目验收工作的相关试验资料整理；

（4） 做好工地试验人员日常教育培训；

（5） 实验设备按下表清单，由甲方采购后提供给乙方使用，实际按照现场需求进行采购，如超出下表数量或表中没有的实验设备，由乙方自行购买，乙方服务费中已含此部分费用，甲方不另行支付。

乙方应妥善保管好实验设备，并进行日常维修保养、设备标定等。实验设备在乙方使用期间如有损坏或缺失，由乙方按照甲方采购价格进行赔偿，甲方在支付服务费时相应扣除，同时由此造成的甲方工期延误、业主处罚等一切损失均由乙方承担，此外乙方需支付甲方本合同金额的5%作为违约金。

| 序号 | 实验设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 计量 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥砼恒温恒湿标准养护箱 | SHBY-40B | 2 | 台 | 恒温恒湿，超声波加湿 |
| 2 | 恒温水养护箱 | HBY-32型 | 2 | 台 | 立式，30个抽屉 |
| 3 | 水泥细度负压筛析仪 | FYS-150 | 2 | 台 | 带0.080,0.045筛 |
| 4 | 电子天平 | FA2001/0.1g | 2 | 台 | 带免维护电池 |
| 5 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 2 | 台 | 含锥模、捣棒 |
| 6 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 2 | 台 | 新标准 |
| 7 | 水泥胶砂振实台 | ZS-20H | 2 | 台 | 新标准 |
| 8 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20H | 2 | 台 | 新标准 |
| 9 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 2 | 台 | / |
| 10 | 新标准比长仪 | ISOBY-158 | 2 | 台 | 带骨架 |
| 11 | 低温水槽 | THD-0506 | 2 | 台 | 带制冷、加热，循环泵 |
| 12 | 170ml量水器 | 含滴定台 | 2 | 套 | / |
| 13 | 225ml量水器 | / | 2 | 个 | / |
| 14 | 李氏比重瓶 | 250ml | 4 | 台 | / |
| 15 | 维卡仪 | / | 2 | 台 | / |
| 16 | 国家标准筛 | 0.9mm | 2 | 只 | / |
| 17 | 水泥净浆流动模 | XN-36*60*60 | 2 | 台 | / |
| 18 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | 2 | 台 | 带滤纸、标准粉 |
| 19 | 电子天平 | JY1002/0.01g | 2 | 台 | 带免维护电池 |
| 20 | 电子天平 | FA2004/0.0001g | 2 | 台 | 电磁力传感器 |
| 21 | 电子天平 | JY1002/0.1g | 2 | 台 | 带免维护电池 |
| 22 | 不锈钢电热蒸馏水器 | YA-ZD5 | 2 | 台 | / |
| 23 | 数显亚甲兰石粉含量搅拌机 | XN-1A | 2 | 台 | 带试剂 |
| 24 | 氯离子含量快速测定仪 | JY-20 | 2 | 台 | / |
| 25 | 精密PH计 | PHS-3C | 2 | 台 | / |
| 26 | 密度计 | 1.00~1.10 | 2 | 根 | / |
| 27 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92 | 2 | 台 | / |
| 28 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2A | 2 | 台 | / |
| 29 | 电子天平 | B15-1/1g | 2 | 台 | 带免维护电池 |
| 30 | 电子天平（静水天平） | JY5001/0.1g | 2 | 台 | 含支架、网篮、溢流水槽 |
| 31 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 2 | 台 | / |
| 32 | 新标准方孔石子筛 | 53~2.36mm | 2 | 套 | / |
| 33 | 新标准方孔砂石筛 | 0.075~9.5mm | 2 | 套 | / |
| 34 | 箱式电阻炉 | 4-10 | 2 | 台 | / |
| 35 | 规准仪 | / | 2 | 套 | / |
| 36 | 干燥器 | 300mm | 2 | 台 | / |
| 37 | 容积升 | 1~30升 | 2 | 套 | 加厚 |
| 38 | 碎石压碎指标测定仪 | / | 2 | 台 | 国标 |
| 39 | 细集料压碎指标测定仪 | / | 2 | 台 | / |
| 40 | 水泥（砼）快速养护箱 | A型 | 2 | 台 | / |
| 41 | 自动智能混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 2 | 台 | 含主模，带方便提手手环 |
| 42 | 直读式混凝土含气量测定仪 | CA-3 | 2 | 台 | / |
| 43 | 数显混凝土贯入阻力仪 | ZC-1A | 2 | 台 | 带免维护电池 |
| 44 | 压力泌水仪 | SY-2 | 2 | 台 | / |
| 45 | 回弹仪标准钢钻 | XNGZ-16 | 2 | 台 | 加重型 |
| 46 | 混凝土碳化深度测定仪 | HT-A | 2 | 台 | / |
| 47 | 回弹仪 | / | 4 | 台 | / |
| 48 | 恒加载水泥抗折抗压试验机 | YAW-300.10S | 2 | 台 | 伺服电机，0.5级精度 |
| 49 | 抗折夹具 | 150*150*550mm | 2 | 套 | / |
| 50 | 电液式压力试验机 | YAW-2000S | 2 | 台 | 伺服电机，双线油缸，双路回油，0.5级精度 |
| 51 | 抗压夹具 | 40mm*40mm | 2 | 台 | / |
| 52 | 标准养护恒温恒湿控制仪 | 超声波喷雾70型 | 2 | 套 | 5匹制冷外机，效果好 |
| 53 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | SJD60 | 2 | 台 | 加厚钢板 |
| 54 | 震动台 | / | 2 | 台 | 加厚钢板 |
| 55 | 电子计重台秤 | TCS-100/5g | 2 | 台 | 带免维护电池 |
| 56 | 抗压试模 | 150*150*150 | 180 | 个 | 塑钢加厚ABS |
| 57 | 抗压试模 | 100*100*100 | 40 | 联 | 塑钢加厚ABS |
| 58 | 抗折试模 | 150*150*150 | 36 | 个 | 塑钢加厚ABS |
| 59 | 抗渗试模 | / | 36 | 个 | 塑钢加厚ABS |
| 60 | 温湿度计 | / | 14 | 个 | / |
| 61 | 养护室用温湿度计 | / | 2 | 台 | / |
| 62 | 温度计 | 0~300（能送检） | 4 | 台 | / |
| 63 | 温度计 | 0~50（能送检） | 4 | 台 | 精密0.1度 |
| 64 | 雷氏夹 | / | 2 | 盒 | / |
| 65 | 水泥胶砂试模 | / | 20 | 个 | / |
| 66 | 电子秒表 | / | 2 | 个 | / |
| 67 | 塌落度筒 | / | 6 | 套 | 含捣棒、漏斗 |
| 68 | 容量瓶 | 500ml | 8 | 个 | / |
| 69 | 游标卡尺 | 300mm | 2 | 台 | / |
| 70 | 塞尺 | 0.02~1.00mm | 2 | 台 | / |
| 71 | 钢直尺 | 100cm,60cm （可送检） | 2 | 套 | / |
| 72 | 移液管 | 5ml,2ml | 2 | 套 | / |
| 73 | 容量瓶 | 1000ml | 4 | 个 | / |
| 74 | 玻璃棒 | / | 10 | 根 | / |
| 75 | 搪瓷盘 | 大号 中号 | 10 | 套 | / |
| 76 | 标准漏斗 | 粗集料 | 2 | 个 | / |
| 77 | 标准漏斗 | 细集料 | 2 | 个 | / |
| 78 | 试管刷 | 大中号可多几个 | 12 | 个 | / |
| 79 | 量杯 | 250ml | 4 | 个 | / |
| 80 | 量杯 | 500ml | 4 | 个 | / |
| 81 | 量筒 | 250ml | 4 | 个 | / |
| 82 | 量筒 | 500ml | 4 | 个 | / |
| 83 | 量筒 | 1000ml | 4 | 个 | / |
| 84 | 烧杯 | 500ml | 8 | 个 | / |
| 85 | 锥形瓶 | 250ml | 8 | 个 | / |
| 86 | 密度瓶 | 测减水剂密度 | 8 | 个 | / |
| 87 | 玻璃漏斗 | 中号 | 4 | 个 | / |
| 88 | 水银 | / | 2 | 瓶 | / |
| 89 | 亚甲蓝 | / | 2 | 瓶 | / |
| 90 | 酚酞指示剂 | / | 2 | 瓶 | / |
| 91 | 塑料洗瓶 | / | 4 | 个 | / |
| 92 | 标准筛 | 0.045mm | 4 | 个 | / |
| 93 | 除湿器 | / | 2 | 台 | / |
| 94 | 快速定量滤纸 | / | 4 | 盒 | / |
| 95 | 快速定性量滤纸 | / | 4 | 盒 | / |
| 96 | 广口瓶 | 500ml | 4 | 个 | / |
| 97 | 棕色试剂瓶 | 500ml | 2 | 个 | / |
| 98 | ISO标准胶砂砂 | / | 4 | 袋 | / |
| 99 | 中级砂 | / | 2 | 袋 | / |
| 100 | 基准水泥（减水剂用） | / | 2 | 袋 | / |
| 101 | 基准水泥（粉煤灰用） | / | 2 | 桶 | / |
| 102 | 凡士林 | / | 2 | 瓶 | / |
| 103 | 硅胶（干燥剂） | / | 2 | 瓶 | / |
| 104 | 万能角度尺 | / | 2 | 把 | / |
| 105 | 小气泵（拖试模用） | / | 2 | 台 | 带枪头 |
| 106 | 水泥取样器 | 2米 | 2 | 支 | / |
| 107 | 平直刮刀 | / | 2 | 把 | / |
| 108 | 调土刀 | / | 4 | 把 | / |
| 109 | 水泥标准样 | / | 8 | 瓶 | / |
| 110 | 有机玻璃试管架 | 放玻璃棒，漏斗用 | 2 | 个 | / |

4.其他： 无

- 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1.本项目预估混凝土生产总方量约为 75 万m3，技术服务单价    元/m3，暂定合同价        元（大写：        元整）。

2.实际服务过程中混凝土总方量不足 75 万m3的，以 75 万m3计费，技术服务单价    元/m3。

3.混凝土总方量超过 75 万m3的， 75万m3按技术服务单价    元/m3计费，超过部分混凝土方量以技术服务单价    元/m3计费。

4.检测费用按每  1  个月结算一次，乙方按砂拌场混凝土拌合的出场方量制作结算单，甲方应在收到乙方结算单后及时给予核对确认并签字或盖章，如有异议应在结算单上注明，如甲方未在上述期限内签署结算单，则视为认可。乙方提供甲方相关资料，并开具税率6%增值税专用发票后，甲方在确认后按结算金额的100%支付给乙方。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户行：浙江稠州商业银行龙泉支行

账号：1650  2012  0100  9000  0136

户名：浙江欣科工程质量检测有限公司

- 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）： 本技术服务项目产生的检测成果未经甲方同意，不得向其他第三方提供

2.涉密人员范围： 接触及知道本项成果的乙方人员

3.保密期限： 长期

4.泄密责任： 甲方保留追究责任的权力

- 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 5 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1.           无           ；

- 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方完成技术服务工作的形式： 根据技术服务的内容报甲方确认

2.技术服务工作成果的验收标准： 按建设单位及监理单位的要求执行

3.技术服务工作成果的验收方法： 乙方的技术服务工作成果通过其出具的每周质量分析报告验收

- 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.乙方违反本合同第二条约定，应当按已发生工作金额的5%支付违约金（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）；

2.甲方违反本合同第四条约定，应当按已发生工作金额的5%支付违约金（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）；

3.乙方违反本合同第五条约定，应当按已发生工作金额的5%支付违约金（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

- 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定        为甲方项目联系人，乙方指定      为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1. 乙方项目联系人负责日常联络、及时向甲方项目联系人通报检测情况

2.　　　　　　　　　　无　　　　　　 　　　　 ；

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

- 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

- 发生不可抗力；

- 无　　　　　　 　　　　 ；

- 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

１.提交  无  仲裁委员会仲裁；

２.依法向  工程所在地  人民法院起诉。

- 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1. 无 ；

- 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以 在合同中注明方式确认后，为本合同的组成部分：

1.技术背景资料： 设计和监理提出的有关技术要求

2.可行性论证报告：         无         ；

3.技术评价报告：           无          ；

4.技术标准和规范： 与本工程有关的国家标准和规范；

5.原始设计和工艺文件：      无

6.其他：            无

- 双方约定本合同其他相关事项为：   无

- 本合同一式 四 份，甲方执叁份，乙方执壹份。具有同等法律效力。

- 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                                           （盖章）

法定代表人/委托代理人：                          （签名）

年　　月　　日

乙方：                                          （盖章）

法定代表人/委托代理人：                         （签名）

年　　月　　日

# 采购清单

| 序号 | 服务名称 | 规格 型号 | 数量 | 计量 单位 | 税率 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂拌场自检技术服务 | / | 750000 | m3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、上述含税单价为综合单价，单价中包含人员工资（含加班及食宿）、办公用品、税金等一切费用。

2、实际服务过程中混凝土总方量不足 75 万m3的，以 75 万m3计费，技术服务单价    元/m3

3、混凝土总方量超过 75 万m3的， 75万m3按技术服务单价    元/m3计费，超过部分混凝土方量按技术服务单价    元/m3计费。

# 第六章 响应文件格式

- 格式1：封面

响应文件

（封面）

项目名称：

采购编号:

响应人：                   （盖公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

日期：             年      月       日

- 格式2：法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：        职务：

系                              （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

响应人：                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

年       月       日

法定代表人身份证复印件

- 格式3：授权委托书（适用于有委托代理人情况）

授权委托书

本人（姓名）         系               （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）          为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、采购编号）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

响  应  人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：       （签字或盖章） 联系电话：

身份证号码：

年       月       日

| 法定代表人身份证复印件 （或另附） | 委托代理人身份证复印件 （或另附） |
| --- | --- |

- 格式4：响应人基本情况表

响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 成立时间 |  |
| 开户银行 |  |  | 注册资金 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 社会统一 信用代码 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附：营业执照（副本）复印件加盖单位公章。

格式5：承诺函

项目承诺函

浙江钱塘江水利建筑工程有限公司：

1. 我方已全面阅读和研究了                项目的采购文件和采购补充文件（如有），澄清疑问（如有），已充分理解并掌握了本项目采购的全部有关情况。同意接受采购文件（包括但不限于合同主要条款）的全部内容和条件，并按此确定本项目响应的要约内容，遵照采购文件的要求承担并完成采购项目的全部责任和义务。

2.我方愿意以（大写）                   元（￥           ）的含税总报价承接该项目，税率    %，服务期：        ；质量要求：        。

3. 我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

4. 我方将严格按照采购文件的规定参加响应，并理解贵方对成交结果也没有解释义务。

5. 如我方成交：

（l）我方承诺本响应函在采购文件规定的提交响应文件截止时间后，在采购文件规定的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

（2）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本承诺函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

## 格式6：报价表

| 序号 | 服务名称 | 规格 型号 | 数量 | 计量 单位 | 税率 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂拌场自检技术服务 | / | 750000 | m3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、上述含税单价为综合单价，单价中包含人员工资（含加班及食宿）、办公用品、税金等一切费用。

2、实际服务过程中混凝土总方量不足 75 万m3的，以 75 万m3计费，技术服务单价    元/m3

3、混凝土总方量超过 75 万m3的， 75万m3按技术服务单价    元/m3计费，超过部分混凝土方量按技术服务单价    元/m3计费。

响应人（盖章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年       月       日